## Slide 1: (自動精算システム)
2019/11/25 段原、真鍋

## Slide 2: 目次
現在の段階・状況
今週の進捗
現在の問題
次週の計画
Notes: １）今週、何がどこまでできたか？
２）なにか研究が進まない問題があるか？
３）次の週は何をどこまで進める計画か？

## Slide 3
要求分析
基本設計
実装
単体テスト
詳細設計
結合テスト
総合テスト
検証
検証
現在の段階

## Slide 4: 現在の段階・状況
・・・結合テストまで動作確認済み
・・・単体テストまで動作確認済み

## Slide 5: 今週の進捗
ひずみゲージ用アクリル板の組み立て、実装
ラズパイ・サーバ間での画像データ連携、バーコード番号割り出し

## Slide 6: 現在の問題
各種センサのテストの際段ボール使用しているが、外観がよくない
  カゴ購入検討

## Slide 7: 次週の計画
エッジ側とサーバ側の統合
  実装・単体テスト
  結合テスト
エッジ側
  各モジュールの統合作業
サーバ側
  バーコード番号の割り出しの時間を早くする
  受信した画像の整形や2値化処理等により精度の向上