## Slide 1: (自動精算システム)
2020/01/06 段原、真鍋

## Slide 2: 目次
現在の段階・状況
進捗
現在の問題
次週の計画
Notes: １）今週、何がどこまでできたか？
２）なにか研究が進まない問題があるか？
３）次の週は何をどこまで進める計画か？

## Slide 3
要求分析
基本設計
実装
単体テスト
詳細設計
結合テスト
総合テスト
検証
検証
現在の段階

## Slide 4: 現在の段階・状況
・・・結合テストまで動作確認済み
・・・単体テストまで動作確認済み

## Slide 5: 今週の進捗
サーバ側の軽微なバグ修正
距離センサと重量センサで発生していた問題の特定
サーバ側の受信の成否に対応したLEDの実装
LEDと距離センサの基盤へはんだ付

## Slide 6: 現在の段階・状況
サーバの機能 | 実装の段階
画像の受信 | 〇
Yoloでバーコード座標の取得 | 〇
バーコードの切り取りとグレイスケール化 | 〇
pyzbarの識別精度 | ×

## Slide 7: 現在の段階・状況
テスト項目 | 状況
WEBカメラで画像を撮る | 〇
超音波センサで物体を検出時のみフラグを立てる | 〇
超音波センサで物体を検出時のみ画像を撮り、送信する | 〇
ひずみゲージに反応時、追加or削除のフラグを立てる | 〇
画像送信時・サーバから信号受信時LED点灯させる | 〇
画像を加工して送信 | ×

## Slide 8: 次週の計画
  結合&総合テストを行う
  距離センサと重量センサの判定プログラムの見直し
  卒論もぼちぼち書き出す