## Slide 1: (自動精算システム)
2019/11/25 段原、真鍋

## Slide 2: 目次
現在の段階・状況
今週の進捗
現在の問題
次週の計画
Notes: １）今週、何がどこまでできたか？
２）なにか研究が進まない問題があるか？
３）次の週は何をどこまで進める計画か？

## Slide 3
要求分析
基本設計
実装
単体テスト
詳細設計
結合テスト
総合テスト
検証
検証
現在の段階

## Slide 4
真鍋
段原

## Slide 5: リアルタイム性が必要な部分
不要
目標：1s
必要
不要
目標：1s

## Slide 6
必要
不要

## Slide 7: 実行環境
カート
Raspberry Pi 3 Model B
超音波センサ
サーバ
Core2 Duo E7500 2.93GHz
ひずみゲージ
LED

## Slide 8: 今週の進行状況
各種センサ（超音波センサ・ひずみゲージ）のはんだ付け、組み立て
実機での動作確認

## Slide 9: これからやること
各モジュールの統合作業
  実装・単体テスト
  可能なものは結合テスト
ひずみゲージの組み立て