## Slide 1: (自動精算システム)
2019/12/24 段原、真鍋

## Slide 2: 目次
現在の段階・状況
今週の進捗
現在の問題
次週の計画
Notes: １）今週、何がどこまでできたか？
２）なにか研究が進まない問題があるか？
３）次の週は何をどこまで進める計画か？

## Slide 3
要求分析
基本設計
実装
単体テスト
詳細設計
結合テスト
総合テスト
検証
検証
現在の段階

## Slide 4: 現在の段階・状況
・・・結合テストまで動作確認済み
・・・単体テストまで動作確認済み

## Slide 5: 今週の進捗
単体テスト項目を作成
距離センサと重量センサで発生していたバグ修正
サーバ側とクライアント側の結合テストを行って発生したバグ修正

## Slide 6: 現在の段階・状況
サーバの機能 | 実装の段階
画像の受信 | 〇
Yoloでバーコード座標の取得 | 〇
バーコードの切り取りとグレイスケール化 | 〇
pyzbarに画像を投げて番号取得 | △（精度が悪い）

## Slide 7: 現在の段階・状況
テスト項目 | 状況
WEBカメラで画像を撮る | 〇
超音波センサで物体を検出時のみフラグを立てる | 〇
超音波センサで物体を検出時のみ画像を撮り、送信する | 〇
ひずみゲージに反応時、追加or削除のフラグを立てる | 〇
画像送信時・サーバから信号受信時LED点灯させる | ×
画像を加工して送信 | ×

## Slide 8: 次週の計画
  単体テスト項目に基づいたテスト
  結合テストを行いつつバグ修正
  クライアント側でデータ取得結果を通知する機能の追加